BUILD-READY PRODUCT BRIEF

PRD UNTUK
VIBE CODING

Analytic & Reporting Dashboard Divisi

CARA MEMAKAI DOKUMEN Baca dari atas ke bawah saat memahami produk. Saat mulai coding, gunakan Screen Map, Feature Contract, Data Contract, dan Prompt Starter sebagai acuan kerja.

| Parameter | Keputusan |
| --- | --- |
| Cakupan | Satu sistem untuk seluruh divisi |
| MVP pertama | Dashboard Manajer - Minimarket |
| Perangkat | Desktop/laptop |
| Gaya UI | Profesional modern; netral + aksen biru |
| Sumber omzet awal | Impor Excel harian dan bulanan per outlet |
| Status | Draf untuk validasi |

Yang belum final: nama perusahaan, rumus omzet bersih, KPI setiap divisi, bobot penilaian, daftar outlet, dan kebijakan retensi data.

# 1. Peta Produk

TUJUAN PRODUK Menggabungkan performa bisnis dan ringkasan SDM agar Manajer dapat mengendalikan divisi dan BOD dapat membandingkan seluruh divisi serta memberikan persetujuan.

## 1.1 Siapa Menggunakan Apa

| Peran | Yang dilihat | Yang dapat dilakukan |
| --- | --- | --- |
| BOD | Semua divisi, target, performa, risiko | Setujui/kembalikan target dan penilaian |
| Superadmin | Seluruh konfigurasi dan data sesuai izin | Kelola akses, divisi, dashboard, impor omzet |
| HRD | Seluruh data dan dokumen karyawan | Kelola data/dokumen karyawan; proses HR operasional dilakukan di SobatHR |
| Manajer | Divisi dan outlet yang menjadi tanggung jawab | Impor omzet, usulkan target, buat penilaian |
| User/Karyawan | Data pribadi yang diizinkan | Melihat profil, jadwal, absensi, cuti, kontrak, hasil final |

## 1.2 Batas MVP

| Sekarang - MVP | Berikutnya | Belum dikerjakan |
| --- | --- | --- |
| Minimarket; dashboard Manager; impor Excel; target; rekonsiliasi; penilaian; ringkasan SDM | Dashboard BOD; konfigurasi divisi lain; layar HRD lengkap | Integrasi POS; payroll; pengajuan cuti; mobile-first |

PRINSIP EKSPANSI Divisi baru memakai komponen yang sama. Jika hanya KPI/widget berbeda, cukup konfigurasi. Jika sumber data, rumus, atau alurnya baru, tetap memerlukan coding dan UAT.

# 2. Screen Map

Gunakan ID layar sebagai nama referensi saat memberi instruksi kepada AI atau mencatat bug.

| ID | Route usulan | Layar | Peran utama | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 | /dashboard | Dashboard Manajer | Manajer | Ya |
| SCR-02 | /revenue/import | Impor Excel | Manajer, Superadmin | Ya |
| SCR-03 | /revenue/validation | Hasil Validasi | Manajer, Superadmin | Ya |
| SCR-04 | /reconciliation | Rekonsiliasi | Manajer, Superadmin | Ya |
| SCR-05 | /targets | Target & Realisasi | Manajer, BOD | Ya |
| SCR-06 | /performance | Penilaian Performa | Manajer, Superadmin, BOD | Ya |
| SCR-07 | /employees | Data Karyawan | HRD, Manajer | Ringkas |
| SCR-08 | /approvals | Persetujuan BOD | BOD | Tahap 2 |
| SCR-09 | /executive | Dashboard BOD | BOD | Tahap 2 |
| SCR-10 | /settings/divisions | Konfigurasi Divisi | Superadmin | Tahap 2 |

## 2.1 Navigasi MVP

| Urutan menu | Tujuan |
| --- | --- |
| Ringkasan | Keputusan cepat dan item yang perlu tindakan |
| Data Karyawan | Daftar dan ringkasan karyawan; edit hanya HRD |
| Data Omzet | Riwayat serta impor Excel |
| Target & Realisasi | Usulan, persetujuan, dan pencapaian |
| Kehadiran / Jadwal / Cuti / Kontrak | Tampilan baca untuk Manajer dan User |
| Penilaian Performa | Buat, ajukan, revisi, dan setujui |
| Laporan | Filter dan ekspor sesuai kewenangan |

# 3. Access Matrix

| Aktivitas | Superadmin | BOD | HRD | Manajer | User |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lihat seluruh divisi | Ya | Ya | SDM | Tidak | Tidak |
| Lihat divisi sendiri | Ya | Ya | Ya | Ya | Terbatas |
| Impor omzet | Semua | Tidak | Tidak | Divisinya | Tidak |
| Kelola data karyawan | Teknis/tercatat | Tidak | Ya | Lihat | Data sendiri |
| Kelola absensi/jadwal/cuti/kontrak | Tidak | Tidak | Melalui SobatHR | Lihat | Data sendiri |
| Usulkan target | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Setujui target | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Buat penilaian | Ya | Tidak | Tidak | Divisinya | Tidak |
| Setujui penilaian | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kelola divisi/dashboard | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |

ATURAN WAJIB Akses harus dibatasi berdasarkan role + division_id + outlet_id. Superadmin tidak otomatis menjadi pemilik proses HRD; akses sensitif harus beralasan dan tercatat.

## 3.1 Data yang Hanya Dilihat

Untuk Manajer dan User, absensi, jadwal kerja, cuti, kontrak, serta dokumen karyawan bersifat read-only. Perubahan dilakukan oleh HRD melalui SobatHR.

# 4. Blueprint Dashboard Manajer - Minimarket

| Zona | Komponen | Data/aksi utama |
| --- | --- | --- |
| A | Header + filter | Divisi aktif, periode, outlet, status data |
| B | KPI cards | Omzet kotor, omzet bersih, target, pencapaian |
| C | Grafik utama | Tren omzet harian; filter outlet |
| D | Performa outlet | Peringkat dan persentase target |
| E | Ringkasan SDM | Karyawan, kehadiran, cuti, kontrak |
| F | Performa karyawan | Nilai rata-rata, sudah dinilai, menunggu |
| G | Perlu tindakan | Selisih rekonsiliasi, kontrak berakhir, penilaian tertunda |

Referensi visual SCR-01 - data pada gambar hanya ilustrasi.

# 5. Feature Contracts

Setiap kontrak menjawab empat hal: input, aksi, output, dan kondisi selesai.

| ID / Fitur | Input | Aksi sistem | Output / Done when |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-01 Impor omzet | File .xlsx; divisi; periode | Validasi header, tipe, outlet, tanggal, duplikasi; tampilkan preview | Baris valid/gagal jelas; data belum masuk sebelum posting |
| FT-02 Posting | Hasil validasi | Simpan baris valid dan metadata impor | Dashboard berubah; audit log tercatat; duplikasi dicegah |
| FT-03 Rekonsiliasi | Total harian + rekap bulanan | Bandingkan per outlet/periode dan hitung selisih | Sama = selesai; berbeda = perlu konfirmasi |
| FT-04 Target | Target per outlet | Jumlahkan menjadi target divisi; ajukan ke BOD | Status lengkap sampai locked |
| FT-05 Penilaian | Karyawan, periode, indikator, nilai, catatan | Simpan draf; ajukan; kembalikan; setujui | Hasil final hanya setelah persetujuan BOD |
| FT-06 Read-only SDM | Data dari HRD | Filter sesuai akses; tanpa tombol edit untuk Manajer/User | Data tampil sesuai role, divisi, outlet, dan identitas |
| FT-07 Divisi baru | Nama, kode, outlet, manager, modul, KPI, widget | Buat konfigurasi tanpa tabel/kode khusus divisi | Divisi muncul tanpa mengganggu histori divisi lain |

## 5.1 Status yang Harus Konsisten

| Objek | Status |
| --- | --- |
| Impor | uploaded -> validated -> valid/partial/rejected -> posted -> cancelled |
| Rekonsiliasi | open -> needs_confirmation -> confirmed -> completed -> locked |
| Target | draft -> submitted -> revision_required/approved -> locked |
| Penilaian | draft -> submitted -> under_review -> revision_required/approved -> locked |

# 6. Data Contract - Excel Omzet

| Kolom | Tipe | Wajib | Validasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Date | Ya | Tanggal valid; berada dalam periode |
| Kode Divisi | Text | Ya | Cocok dengan master aktif |
| Kode Outlet | Text | Ya | Cocok dengan outlet aktif |
| Omzet Kotor | Decimal | Ya | >= 0 |
| Diskon | Decimal | Kondisional | >= 0 |
| Pengembalian | Decimal | Kondisional | >= 0; ada referensi |
| Pajak | Decimal | Kondisional | Aturan final perlu konfirmasi |
| Omzet Bersih | Decimal | Ya | Sesuai rumus final |
| Jumlah Transaksi | Integer | Ya | >= 0 |
| Keterangan | Text | Tidak | Maksimum karakter ditentukan di ARD |

## 6.1 Aturan Rekonsiliasi

Data harian per outlet adalah sumber utama dashboard.

Rekap bulanan hanya pembanding; jangan dijumlahkan kembali ke omzet.

Bandingkan total harian dan rekap bulanan untuk outlet serta periode yang sama.

Jika berbeda, tampilkan nilai selisih dan minta konfirmasi pengguna berwenang.

Kunci periode setelah selisih selesai atau alasan konfirmasi disimpan.

CATATAN MONEY CHANGER Volume valuta tidak boleh langsung dianggap omzet. Pisahkan volume transaksi, selisih kurs, biaya layanan, dan pendapatan bersih.

# 7. KPI berdasarkan Tingkat Pengukuran

ATURAN DESAIN KPI Setiap KPI wajib memiliki level: perorangan, outlet, atau divisi/BOD. KPI dari level berbeda tidak boleh dicampur dalam satu peringkat atau dianggap memiliki arti yang sama.

## 7.1 KPI Perorangan

| KPI | Objek | Sumber / rumus awal | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Tingkat kehadiran | Karyawan | Hari hadir / hari kerja x 100% | Berlaku per periode |
| Kedisiplinan | Karyawan | Terlambat, absen, pelanggaran | Aturan HRD belum final |
| Nilai performa | Karyawan | Indikator + bobot penilaian | Final setelah persetujuan BOD |
| Produktivitas | Karyawan | Bergantung jabatan dan divisi | Tidak boleh diseragamkan |

## 7.2 KPI Outlet

| KPI | Objek | Sumber / rumus awal | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Omzet kotor | Outlet | Jumlah omzet harian | Definisi final Finance |
| Omzet bersih | Outlet | Jumlah omzet bersih harian | Definisi final Finance |
| Pencapaian target | Outlet | Realisasi outlet / target outlet x 100% | Per periode |
| Jumlah transaksi | Outlet | Jumlah transaksi harian | Dari Excel/POS |
| Rata-rata transaksi | Outlet | Omzet / jumlah transaksi | Hindari pembagi nol |
| Ringkasan SDM | Outlet | Agregasi kehadiran dan status karyawan | Bukan nilai individu |

## 7.3 KPI Divisi dan BOD

| KPI | Objek | Cara agregasi | Pemakaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Total omzet divisi | Divisi | Jumlah omzet seluruh outlet | Tren dan perbandingan divisi |
| Pencapaian target divisi | Divisi | Total realisasi / total target x 100% | Jangan merata-ratakan persentase outlet |
| Peringkat outlet | Divisi | Bandingkan metrik outlet setara | Manajer melihat outlet prioritas |
| Risiko SDM | Divisi | Jumlah/rasio kontrak, absensi, cuti | Ringkasan; detail sesuai akses |
| Perbandingan divisi | BOD | KPI yang definisinya kompatibel | Tidak memaksakan semua KPI seragam |

LARANGAN PENTING Omzet outlet tidak boleh otomatis menjadi nilai performa seorang karyawan. Jika perusahaan ingin mengukur kontribusi penjualan individu, definisi atribusi, jabatan yang berlaku, dan sumber datanya harus disetujui lebih dahulu.

## 7.4 Alur Persetujuan

| Proses | Pembuat | Penyetuju | Jika ditolak/dikembalikan |
| --- | --- | --- | --- |
| Target outlet/divisi | Manajer | BOD | Kembali ke Manajer dengan catatan |
| Penilaian performa | Manajer atau Superadmin | BOD | Kembali ke pembuat dengan catatan |

PEMISAHAN TUGAS BOD tidak mengedit nilai secara langsung. BOD menyetujui atau mengembalikan agar jejak tanggung jawab tetap jelas.

## 7.5 KPI Divisi Lain

Jangan menebak KPI final. Gunakan placeholder sampai Manajer divisi dan BOD menyetujui definisi, rumus, sumber, frekuensi, dan targetnya.

# 8. Definition of Done - MVP

Manajer hanya melihat divisi/outlet dalam kewenangannya.

File valid dapat dipreview dan diposting; file gagal menunjukkan lokasi serta alasan kesalahan.

Data bulanan tidak menggandakan omzet.

Selisih rekonsiliasi terlihat dan memerlukan konfirmasi.

Target outlet terakumulasi menjadi target divisi.

BOD dapat menyetujui atau mengembalikan target dan penilaian dengan catatan.

Hasil final terkunci dan perubahan penting tercatat dalam audit log.

Divisi baru dapat ditambahkan dengan konfigurasi jika memakai modul/KPI yang tersedia.

Penonaktifan divisi/outlet/KPI tidak menghapus histori.

## 8.1 Prompt Starter untuk Vibe Coding

PROMPT 01 - APP SHELL Bangun app shell desktop untuk Analytic & Reporting Dashboard Divisi. Gunakan sidebar, header, filter divisi/periode/outlet, role-based navigation, dan state loading/empty/error. Jangan hubungkan database dulu; gunakan data mock.

PROMPT 02 - SCR-01 Implementasikan Dashboard Manajer Minimarket berdasarkan Blueprint bagian 4. Buat KPI cards, grafik tren, performa outlet, ringkasan SDM, ringkasan penilaian, dan daftar perlu tindakan. Gunakan data mock realistis.

PROMPT 03 - FT-01 Implementasikan alur impor Excel: upload -> mapping/validation -> preview valid/gagal -> posting. Setiap error wajib menunjukkan nomor baris, kolom, nilai, dan pesan yang dapat ditindaklanjuti.

Prompt teknis yang lebih rinci akan disusun di ARD setelah stack, database, autentikasi, dan pola API ditetapkan.

# 9. Open Decisions

| Keputusan yang dibutuhkan | Pemilik | Dibutuhkan sebelum |
| --- | --- | --- |
| Nama perusahaan dan nama resmi sistem | Manajemen / IT | Finalisasi PRD |
| Rumus omzet kotor dan bersih | Finance / Accounting | Database & impor |
| Daftar outlet dan kode unik | Operasional | Uji template Excel |
| KPI final per divisi | Manager Divisi / BOD | Ekspansi divisi |
| Indikator dan bobot penilaian | BOD / HRD / Manager | Modul performa |
| Visibilitas hasil kepada karyawan | BOD / HRD | UAT |
| Retensi, backup, dan recovery | IT / Legal / HRD | Produksi |
| Stack, database, hosting, dan autentikasi | IT | ARD |

## 9.1 Dokumen Berikutnya

| Urutan | Dokumen | Fokus |
| --- | --- | --- |
| 1 | UI/UX Specification | Detail setiap layar, komponen, state, dan interaksi |
| 2 | ARD - Application Architecture Document | Stack, arsitektur, database, API, keamanan, deployment |
| 3 | UAT | Skenario uji dan persetujuan pengguna |

GATE SEBELUM CODING DATA NYATA Mockup boleh mulai sekarang. Database dan alur persetujuan produksi jangan dibuat sebelum rumus omzet, akses, serta indikator performa disetujui.

Lanjutan: Integrasi SobatHR

# 10. SobatHR Integration Baseline

Keputusan: SobatHR menjadi system of record untuk data HR. Dashboard tidak menggantikan proses HR di SobatHR; fase awal integrasi membaca data melalui impor Excel/CSV sampai akses API tersedia.

## 10.1 Product Boundary

| Domain | Sumber utama | Perilaku dashboard |
| --- | --- | --- |
| Absensi | SobatHR | Tampilkan ringkasan, tren, keterlambatan, dan anomali; tanpa edit. |
| Perizinan & cuti | SobatHR | Tampilkan status dan agregasi; tanpa persetujuan atau perubahan. |
| Lembur | SobatHR | Tampilkan jam serta tren lembur; tanpa proses pengajuan. |
| Sakit | SobatHR | Tampilkan status dan agregasi terbatas; hindari detail medis. |
| Payroll | SobatHR | Hanya ringkasan bulanan untuk BOD; tanpa slip gaji dan tanpa detail per karyawan. |

## 10.2 Initial Integration User Stories

Sebagai HRD, saya dapat mengimpor file ekspor SobatHR dan melihat hasil validasinya sebelum data dipublikasikan.

Sebagai Manager, saya dapat melihat ringkasan tenaga kerja pada divisi atau outlet yang menjadi cakupan saya.

Sebagai BOD, saya dapat melihat ringkasan payroll bulanan perusahaan/divisi tanpa membuka detail gaji individu.

Sebagai Superadmin, saya dapat melihat status teknis impor dan audit, tetapi akses data tetap mengikuti kebijakan peran.

## 10.3 Acceptance Criteria

| ID | Kriteria penerimaan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| HR-01 | File Excel/CSV ditolak jika periode, identitas karyawan, atau kolom wajib tidak valid. | Must |
| HR-02 | Impor ulang file yang sama tidak menghasilkan data ganda. | Must |
| HR-03 | Setiap angka menampilkan periode data dan waktu sinkronisasi terakhir. | Must |
| HR-04 | Manager tidak dapat melihat payroll maupun data di luar scope divisi/outlet. | Must |
| HR-05 | BOD hanya melihat total dan metrik agregat payroll; detail per karyawan tidak tersedia. | Must |
| HR-06 | Perubahan menuju API tidak mengubah kontrak data pada halaman dashboard. | Should |

## 10.4 Open Decisions

Ketersediaan dan dokumentasi API SobatHR perlu diverifikasi kepada penyedia atau administrator perusahaan.

Template kolom ekspor, kode status, identitas unik karyawan, dan zona waktu file belum tersedia.

Jadwal impor, penanggung jawab operasional, batas keterlambatan data, dan retensi file mentah perlu ditetapkan.

Definisi komponen payroll yang boleh masuk ringkasan BOD perlu disetujui HRD/BOD sebelum implementasi.